議題３

水族博物館整備事業について

１　水族博物館整備事業の実施状況と計画について

（１）平成29年度実施状況

・寒帯予備水槽循環ポンプ修繕（7月）

・非常用発電蓄電池修繕（8月）

・非常用照明設備修繕（8月）

・温帯水槽ろ過槽設備改修工事（9～11月）

・高圧気中負荷開閉器等更新工事（10月）

・観覧通路出入り口ドア改修工事（12月）

・館内トイレ洋式化改修工事（2月）

・観覧室排煙設備修繕（2月）

（２）今後の水族博物館改修・整備等の計画

・今後の設備の改修、整備については、平成30年度予算に破損のある飼育系回遊水槽ろ過設備改修工事や館内トイレの洋式化修繕工事（計画的に順次洋式化を進める）などを計上しました。ただし、水族博物館整備については必要最低限度のものとします。

・今後の方向性については、水族博物館協議会のこれまでの意見も踏まえ、水族博物館構想の策定に向けて、市長部局(政策企画課)、寺泊支所、教育委員会等が連携して全庁的に検討作業を進めてまいります。