議題３

水族博物館整備事業の計画（概要）について

１　水族博物館整備事業の実施状況と計画について

（１）令和５年度実施状況

・ペンギン第２プール改修工事（６月～７月）

・飼育用クーラー更新工事（7月）

・海水取水用真空ポンプ更新工事（９月）

・真空温水ヒーター修繕（10月）

・展示水槽防水シーリング修繕（２月～３月）

・海水揚水ポンプ修繕（３月）

（２）令和６年度実施計画

・海水揚水ポンプ修繕（４月）

・授乳室設置工事（７月）

・標本及び飼料保管用冷凍庫購入（７月）

・海水寒帯予備水槽ろ過設備更新工事設計委託（７～２月）

・屋上防水改修工事設計委託（７～２月）

・引込用高圧ケーブル更新工事（８～１月）

・ブロワーポンプ修繕（９月）

・海水貯水槽内堆積土砂浚渫（９月）

（３）今後の水族博物館改修・整備等の計画

・令和６年度予算には、劣化により停電事故の恐れのある引込用高圧ケーブルの更新工事費、子育て世代の利用環境改善に向けた授乳室の設置工事費、建物の延命を図るため屋根防水改修工事の設計委託費などを計上している。

・平成26年度の大規模改修から10年が経過することから、建物・設備の構造上の耐力等の調査を検討しながら、今後も改修や整備について必要に応じ計画的に実施する。

・今後の方向性については、水族博物館協議会のこれまでの意見も踏まえ、水族博物館構想の策定に向けて、寺泊支所・教育委員会等の関連部局が連携して検討作業を進める。